Plani i Veprimit të Strategjisë për Qeverisje Elektronike 2023-2027

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Objektivat strategjike dhe specifike, treguesit dhe veprimet** | **Vlera bazë (2023)** | | **Synimi i përkohshëm (2024)** | | **Synimi i vitit të fundit (2025)** | **Rezultati** | | |
| **I.** | **Objektivi strategjik: Koordinimi i e-Qeverisjes në nivel strategjik dhe operacional, i zbatuar** | | | | | | | | |
| 1 | Treguesi: Indeksi i Mundësuesve të GovTech (GTEI) brenda Indeksit të Maturitetit të GovTech (GTMI) | 0,456 (Niveli C) | |  | | jo më pak se 0,50 | Koordinimi për qeverisjen elektronike dhe transformimin digjital është i organizuar mirë me përgjegjësi të përcaktuara qartë dhe ka arritur nivelin B të GTEI deri në vitin 2027 | | |
| **I.1** | **Objektivi specifik: Rolet e palëve të interesit të përcaktuara, kuptuara dhe pranuara në nivel qeveritar** | | | | | | | | |
| 1 | Treguesi: gatishmëria e ASHI si organ ekzekutiv për të zbatuar elementet qendrore të qeverisjes digjitale dhe për të përkrahur institucionet e RKS në digjitalizim. | N/A | |  | |  | ASHI si organ ekzekutiv është në gjendje të implementojë elemente qendrore të qeverisjes digjitale dhe të mbështesë institucionet e RKS-së në digjitalizim | | |
| 2 | Treguesi: Trupat qendrore koordinuese në kuadër të ZKM-së janë themeluar dhe funksionalizuar | Jo | | Po | | Po | Janë themeluar dhe funksionalizuar organet qendrore koordinuese në kuadër të ZKM-së | | |
| **Nr.** | **Veprimi** | **Afati i fundit** | **Buxheti** | | | **Burimi i financimit** | **Institucioni koordinues dhe mbështetës** | **Produkti (Output)** | **Referenca në dokumente** |
| **2023** | **2024** | **2025** |
| I.1.1 | Komisioni i Transformimit Digjital (KTD) monitoron dhe mbikëqyr projektet ekzistuese dhe të propozuara të transformimit digjital me rëndësi kombëtare | 2023 |  |  |  | Buxheti | ZKM | Monitorimi dhe mbikëqyrja është krijuar dhe është duke përmbushur funksionet |  |
| I.1.2 | Krijimi dhe funksionalizimi i komitetit teknik për transformim digjital për të zbatuar dhe plotësuar procesin e koordinimit të projekteve të digjitalizimit. | 2023 |  |  |  | Buxheti | KTD | Komiteti teknik është krijuar dhe funksionon periodikisht |  |
| I.1.3 | Krijimi i Njësisë së përhershme të Transformimit Digjital (NJTD) në kuadër të Kryeministrisë për të lehtësuar koordinimin dhe zbatimin e Strategjisë për e-Qeverisje | 2023 |  |  |  | Banka Botërore | ZKM | NJTD është krijuar dhe është funksionale |  |
| I.1.4 | Komunikimi i planeve të transformimit digjital të Kosovës ndaj palëve e interesit të e-Qeverisjes dhe sektorit publik në përgjithësi (p.sh. fushata informative, seminare, konferenca) | 2025 |  |  |  | Banka Botërore | ASHI | Plani i komunikimit i hartuar dhe zbatuar |  |
| I.1.5 | Forcimi i rolit dhe kapacitetit të Agjencisë së Shoqërisë së Informacionit (ASHI) si organi kryesor zbatues i transformimit digjital dhe sigurimi i resurseve të mjaftueshme për të kryer mandatin e saj | 2024 |  |  |  | Donatorët, Buxheti | MPB | Mandati i përditësuar i ASHI në legjsilacion është përcaktuar, modelet e kompetencave janë përmirësuar dhe resurset janë alokuar |  |
| I.1.6 | Krijimi i një programi mbështetës për ministritë e linjës dhe qeverisjet lokale me kapacitete të kufizuara ose mungesë të plotë kapacitetesh të TIK për të ndihmuar në lehtësimin e projekteve të digjitalizimit | 2024 |  |  |  | Donatorët | ASHI | Programi mbështetës është krijuar dhe është funksional | Shembull estonez: Kutia e veglave të projektimit të shërbimit elektronik https://digiriik.eesti.ee/en/frontpage |
|  | **Buxheti total për objektivin specifik I.1** |  | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
|  | …nga të cilat kapitale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …nga të cilat rrjedhëse |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I.2** | **Objektivi specifik: Politika të krijuara të informacionit dhe të te dhënave në sektorin publik** | | | | | | | | |
| 1 | Treguesi: Pjesa (%) e insititucioneve qeveritare që kanë zbatuar sistem të klasifikimit të të dhënave dhe informacionit | N/A | | 0% | | 15% | Institucionet publike kanë zbatuar sistemin e klASHIfikimit të të dhënave dhe informacionit, i cili mundëson përmirësimin e ndërveprimit dhe përdorimit të të dhënave | | |
| 2 | Treguesi: Rezultati (%) i vlerësimit të pavarur vjetor mbarëqeveritar të cilësisë së të dhënave të institucioneve qeveritare që zbatojnë metodat e cilësisë së të dhënave | N/A | | 0% | | 15% | Cilësia e të dhënave të përdorura nga institucionet qeveritare është përmirësuar | | |
| **Nr.** | **Veprimi** | **Afati i fundit** | **Buxheti** | | | **Burimi i financimit** | **Institucioni koordinues dhe mbështetës** | **Produkti (Output)** | **Referenca në dokumente** |
| **2023** | **2024** | **2025** |
| I.2.1 | Krijimi dhe funksionalizimi i një trupe të qeverisjes së të dhënave për të hartuar dhe zbatuar politikat dhe standardet e të dhënave dhe informacionit | 2025 (në vazhdim e sipër) |  |  |  | Banka Botërore, Buxheti | NJTD/ASHI/AIP | Trupa për qeverisje të të dhënave është krijuar (ose funksionon në një njësi ekzistuese) dhe trupa është aktive | Shembull estonez:  https://ria.ee/riigi-infosusteem/inimkeskne-andmehaldus/andmejalgija |
| I.2.2 | Zhvillimi dhe zbatimi i klasifikimit të të dhënave dhe informacionit, metodave të sigurimit të cilësisë së të dhënave dhe politikës së të dhënave të hapura dhe përditësimi i Portalit të të Dhënave të Hapura | 2025 (në vazhdim e sipër) |  |  |  | Banka Botërore | ASHI | Janë zhvilluar dhe zbatuar klasifikimi i të dhënave dhe informacionit, metodat e sigurimit të cilësisë së të dhënave dhe politika e të dhënave të hapura. Portali Open Data është përmirësuar | [Shembull estonez: Open data portal (eesti.ee)](https://avaandmed.eesti.ee/) |
| I.2.3 | Zhvillimi i bazës së centralizuar të të dhënave, të disponueshme publikisht dhe të përditësuar rregullisht, per sistemet e informacionit dhe shërbimet digjitale të sektorit publik | 2024 |  |  |  | Banka Botërore | ASHI | Katalogu i sistemeve të informacionit dhe shërbimeve digjitale të sektorit publik është krijuar, bërë publik dhe përditësohet rregullisht | [Shembull estonez: https://www.riha.ee/Infos%C3%BCsteemid?sort=meta.update\_timestamp&dir=DESC](https://www.riha.ee/Infos%C3%BCsteemid?sort=meta.update_timestamp&dir=DESC) |
|  | **Buxheti total për objektivin specifik I.2** |  | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
|  | …nga të cilat kapitale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …nga të cilat rrjedhëse |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I.3** | **Objektivi specifik: Regjistrat dhe sistemet e informacionit në sektorin publik menaxhohen mirë** | | | | | | | | |
| 1 | Treguesi: Pjesa (%) e institucioneve qeveritare që kanë vendosur rolet dhe procedurat e nevojshme | N/A | | 0% | | 15% | Menaxhimi i bazuar në role i sistemeve qeveritare të informacionit digjital dhe procedurat për pronarët e sistemit janë krijuar dhe avancuar | | |
| **Nr.** | **Veprimi** | **Afati i fundit** | **Buxheti** | | | **Burimi i financimit** | **Institucioni koordinues dhe mbështetës** | **Produkti (Output)** | **Referenca në dokumente** |
| **2023** | **2024** | **2025** |
| I.3.1 | Definimi dhe përcaktimi i përgjegjësive dhe udhëzimeve themelore organizative për institucionet që drejtojnë regjistrat dhe sistemet e informacionit | 2023 |  |  |  | Donatorët, Buxheti | ASHI | Rolet, procedurat dhe kërkesat e tjera organizative për pronarët e sistemeve të informacionit janë përcaktuar, dhe fuqizuar ligjërisht nëse është e nevojshme. | [Shembull estonez:  https://www.riigiteataja.ee/akt/119052022008 , https://eits.ria.ee/ , https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0868](https://www.riigiteataja.ee/akt/119052022008) |
| I.3.2 | Sigurimi i monitorimit gjithëpërfshirës të zbatimit të përgjegjësive dhe udhëzimeve organizative (p.sh. mbështetja e punësimit të një personi të dedikuar për këtë rol) | 2025 |  |  |  | Buxheti | ASHI | Pronarët e sistemeve të informacionit janë të fuqizuar që të jenë në gjendje të plotësojnë kërkesat | [Shembull estonez: Riigi infosüsteemi haldussüsteem RIHA ja RIHAKE | RIA](https://ria.ee/riigi-infosusteem/andmepohine-riigivalitsemine-ja-andmete-taaskasutus/riha-ja-rihake) |
| I.3.3 | Krijimi i një program mbështetës (p.sh. trajnime dhe ngjarje) për institucionet që drejtojnë regjistrat dhe sistemet e informacionit për të ofruar praktika të mira menaxhimi | 2025 |  |  |  | Donatorët, Buxheti | ASHI | Ekziston një pasqyrë e përditësuar e sistemeve të informacionit që plotësojnë kërkesat bazë | [Shembull estonez: Digiteenuste arendamine | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (mkm.ee)](https://mkm.ee/digiriik-ja-uhenduvus/digiteenused/digiteenuste-arendamine) |
|  | **Buxheti total për objektivin specifik I.3** |  | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
|  | …nga të cilat kapitale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …nga të cilat rrjedhëse |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Buxheti total për objektivin strategjik I** |  | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
|  | …nga të cilat kapitale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …nga të cilat rrjedhëse |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Nr.** | **Objektivat strategjike dhe specifike, treguesit dhe veprimet** | **Vlera bazë (2023)** | | **Synimi i përkohshëm (2024)** | | **Synimi i vitit të fundit (2025)** | **Rezultati** | | |
| **II.** | **Objektivi strategjik: Kompetencat digjitale në sektorin publik të mjaftueshme që Qeveria të zhvillojë, qeverisë dhe përdorë shërbimet publike digjitale** | | | | | | | | |
| 1 | Treguesi: Përqindja (%) e pozicioneve të plotësuara në strukturën e re të TI në qeveri | N/A; Metodologjia dhe mjetet duhet të zhvillohen për t'u përdorur në të gjitha shërbimet publike | | +10% | | +30% | Sektori publik është një punëdhënës me reputacion dhe ofron trajnime për kompetencat digjitale për zyrtarët e sektorit publik për të nxitur transformimin digjital | | |
| **II.1** | **Objektivi specifik: Mekanizma të zhvilluar dhe zbatuar për tërheqjen, rekrutimin dhe mbajtjen e personelit të TI-së në sektorin publik** | | | | | | | | |
| 1 | Treguesi: Shkalla e largimit vullnetar të personelit të TI-së në sektorin publik | N/A; bazë për t'u matur | | Nuk ka ndryshime në bazë | | -5% | Largimi vullnetar i personelit të TI zvogëlohet | | |
| 2 | Treguesi: Numri mesatar i aplikimeve për punë bazuar në kategorinë e TI | N/A; bazë për t'u matur | |  | |  | Rritja e numrit të aplikacioneve për punë në TI | | |
| **Nr.** | **Veprimi** | **Afati i fundit** | **Buxheti** | | | **Burimi i financimit** | **Institucioni koordinues dhe mbështetës** | **Produkti (Output)** | **Referenca në dokumente** |
| **2023** | **2024** | **2025** |
| II.1.1 | Analiza e ligjeve në fuqi, sistemeve aktuale të motivimit dhe kushteve të mundshme fleksibile të punës për të modernizuar rekrutimin e stafit të TIK-ut | 2023 |  |  |  | Donatorët | MPB | Propozime për ndryshimin e ligjeve ekzistuese dhe një draft i sistemit të rishikuar të motivimit. |  |
| II.1.2 | Hartëzimi i mundësive të zbatimit të një sistemi të menaxhimit të burimeve njerëzore të bazuar në performancë për rolet e TIK-ut | 2023 |  |  |  | Donatorët | MPB | Hartëzimi është përfunduar dhe analiza është hartuar |  |
| II.1.3 | Zbatimi i ndryshimeve legjislative dhe përmirësimi i sistemit ekzistues të motivimit bazuar në analizat dhe hartëzimin e bërë | 2024 |  |  |  |  | MPB | Mundësitë e motivimit janë zbatuar |  |
| II.1.4 | Hartëzimi dhe pilotimi i një skeme mbështetëse të kredive studentore për rolet e TIK-ut | 2024 |  |  |  | Donatorët, Buxheti | MPB | Skema është pilotuar |  |
| II.1.5 | Pilotoni i një skeme për angazhim praktikantësh për rolet e TIK-ut në sektorin publik | 2024 |  |  |  | Buxheti | MPB | Skema për angazhim praktikantësh është pilotuar |  |
|  | **Buxheti total për objektivin specifik II.1** |  | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
|  | …nga të cilat kapitale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …nga të cilat rrjedhëse |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II.2** | **Objektivi specifik: Shkathtësitë profesionale në sektorin publik të mjaftueshme për të nxitur transformimin digjital** | | | | | | | | |
| 1 | Treguesi: % e pjesëmarrësve nga grupi i synuar që kanë përfunduar trajnimin | N/A | | 30% | | 100% | Grupi specifik i synuar ka fituar shkathtësitë e nevojshme profesionale | | |
| **Nr.** | **Veprimi** | **Afati i fundit** | **Buxheti** | | | **Burimi i financimit** | **Institucioni koordinues dhe mbështetës** | **Produkti (Output)** | **Referenca në dokumente** |
| **2023** | **2024** | **2025** |
| II.2.1 | Hartëzimi i roleve dhe kompetencave kryesore ekzistuese dhe atyre që mungojnë për digjitalizimin | 2024 |  |  |  | Donatorët | ASHI | Një përmbledhje e kompetencave dhe roleve ekzistuese dhe të munguara që janë të nevojshme për të zbatuar transformimin digjital. | Programi i Qeverisë së Republikës së Kosovës 2021-2025 |
| II.2.2 | Zhvillimi i një kornize për ndërtimin e kapaciteteve për zyrtarët publikë përkatës në nivel profesional | 2024 |  |  |  | Donatorët | ASHI | Plani i trajnimit dhe buxheti janë miratuar nga qeveria |  |
| II.2.3 | Organizimi dhe ofrimi i kurseve të trajnimit dhe e-Learning bazuar në kornizën për ndërtimin e kapaciteteve (p.sh. mbi sigurinë kibernetike, metodat moderne të punës, qeverisjen e të dhënave, dizajnimin dhe riinxhinierimin e shërbimeve, menaxhimin e ndryshimeve) | 2025 |  |  |  | Donatorët | ASHI | Palët kryesore të interesit në transformimin digjital, përfshirë. ASHI, kanë përfunduar me sukses programin e trajnimit | [Shembulli estonez: Portali i vetë-shërbimit të punonjësve shtetërorë, përfshin një pasqyrë të trajnimeve dhe regjistrimit: https://www.riigitootaja.ee/rtip-client/login digiriigiakadeemia.ee](https://www.riigitootaja.ee/rtip-client/login) |
|  | **Buxheti total për objektivin specifik II.2** |  | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
|  | …nga të cilat kapitale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …nga të cilat rrjedhëse |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II.3** | **Objektivi specifik: Shkathtësi digjitale bazike të zyrtarëve publikë** | | | | | | | | |
| 1 | Treguesi: Përqindja e pjesëmarrësve nga grupi i synuar që kanë kaluar trajnimin e-Learning | N/A | | 30% | | 100% | Grupi i synuar i zyrtarëve publikë ka fituar aftësi bazë digjitale | | |
| **Nr.** | **Veprimi** | **Afati i fundit** | **Buxheti** | | | **Burimi i financimit** | **Institucioni koordinues dhe mbështetës** | **Produkti (Output)** | **Referenca në dokumente** |
| **2023** | **2024** | **2025** |
| II.3.1 | Zhvillimi i një kornize specifike vendore për aftësitë bazë digjitale, duke përfshirë një plan trajnimi me komponentë të e-Learning | 2024 |  |  |  | Donatorët | ASHI/IKAP | Plani i trajnimit dhe buxheti për aftësitë bazë digjitale për nëpunësit civilë janë miratuar nga qeveria |  |
| II.3.2 | Zhvillimi i një platforme të e-Learning | 2024 |  |  |  | Donatorët | ASHI | Platforma e e-Learning është gati për t'u përdorur | Shembull estonez: EST Digiakadeemia, www.digiriigiakadeemia.ee, Finland example: www.eoppiva.fi |
| II.3.3 | Zhvillimi dhe ofrimi i kurseve të mësimit (fizike dhe online) sipas planit të trajnimit (p.sh. siguria në internet) | 2024 |  |  |  | Donatorët | ASHI/IKAP | Janë zhvilluar kurset e e-Learning |  |
| II.3.4 | Krijimi i një fushate IEK (informimi, edukimi, komunikimi) për të promovuar mundësitë e të mësuarit të TIK-ut në sektorin publik | 2025 |  |  |  | Donatorët | ASHI | Programi është krijuar dhe zbatimi është duke përparuar në përputhje me planin e trajnimit mësimor |  |
|  | **Buxheti total për objektivin specifik II.3** |  | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
|  | …nga të cilat kapitale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …nga të cilat rrjedhëse |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Buxheti total për Objektivin Strategjik II** |  | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
|  | …nga të cilat kapitale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …nga të cilat rrjedhëse |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Nr.** | **Objektivat strategjike dhe specifike, treguesit dhe veprimet** | **Vlera bazë (2023)** | | **Synimi i përkohshëm (2024)** | | **Synimi i vitit të fundit (2025)** | **Rezultati** | | |
| **III.** | **Objektivi strategjik: Sigurimi i arkitekturës së ndërmarrjes të "qeverisë në tërësi", të mbështetur nga standardet dhe kornizat teknologjike** | | | | | | | | |
| 1 | Treguesi: përqindja e sistemeve të sektorit qeveritar që ndjekin arkitekturën e ndërmarrjes të qeverisë së Kosovës | N/A | | Niveli bazë do të matet në vitin 2024 kur arkitektura të jetë gati. | | 5% | Sistemet qveritare të informacionit janë të ndërveprueshme dhe të strukturuara mirë, gjë që siguron mbikëqyrje të mirë dhe aftësi për të planifikuar dhe qeverisur ndryshimet për shërbime publike efikase dhe efektive të fuqizuara nga digjitalizimi | | |
| **III.1** | **Objektivi specifik: Arkitektura e ndërmarrjes e qeverisë dhe korniza e ndërveprueshmërisë te krijuara** | | | | | | | | |
| 1 | Treguesi: Përqindja (%) e sistemeve të informacionit të institucioneve qeveritare në përputhje me kornizën e ndërveprueshmërisë | N/A | | 33% | | 50% | Sistemet qveritare të informacionit janë të ndërveprueshme dhe të strukturuara mirë, gjë që siguron mbikëqyrje të mirë dhe aftësi për të planifikuar dhe qeverisur ndryshimet për shërbime publike efikase dhe efektive të fuqizuara nga digjitalizimi | | |
| **Nr.** | **Veprimi** | **Afati i fundit** | **Buxheti** | | | **Burimi i financimit** | **Institucioni koordinues dhe mbështetës** | **Produkti (Output)** | **Referenca në dokumente** |
| **2023** | **2024** | **2025** |
| III.1.1 | Definimi i arkitekturës së ndërmarrjes të "qeverisë-në-tërësi" për qeverinë e Kosovës | 2024 |  |  |  | Donatorët | NJTD/ASHI | Arkitektura e ndërmarrjes është publikuar. Është kryer inventari i përputhshmërisë me dokumentet kornizë dhe është hartuar një plan për ndryshimin e sistemeve ekzistuese për të adoptuar arkitekturën | [Estonian example: https://www.ria.ee/en/state-information-system/people-centred-data-exchange/consent-service](https://www.ria.ee/en/state-information-system/people-centred-data-exchange/consent-service) |
| III.1.2 | Rishikimi dhe zbatimi i Kornizës ekzistuese Kombëtare të Ndërveprueshmërisë për të shtytur dhe fuqizuar ndërveprueshmërinë | 2025 |  |  |  | Banka Botërore | NJTD/ASHI | Korniza Kombëtare e Ndërveprueshmërisë është rishikuar dhe zbatuar |  |
| III.1.3 | Krijimi i një databaze të brendshme të sistemeve dhe shërbimeve që do të përdoret si vegël për qeverisjen e procesit të digjitalizimit | 2025 |  |  |  | Banka Botërore | ASHI | Katalogu është funksional. Plani i inventarit është përcaktuar. Janë zbatuar procedurat për ta mbajtur katalogun të përditësuar. |  |
|  | **Buxheti total për objektivin specifik III.1** |  | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
|  | …nga të cilat kapitale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …nga të cilat rrjedhëse |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **III.2** | **Objektivi specifik: Mundësuesit teknikë në përdorim plotësojnë nevojat e sektorit publik dhe mbështesin digjitalizimin** | | | | | | | | |
| 1 | Treguesi: % e institucioneve qeveritare që përdorin cloud | matja e bazës | | 15% | | 30% | Përdorimi i shërbimeve cloud qeveritare është rritur | | |
| 2 | Treguesi: % e sistemeve të informacionit të institucioneve qeveritare që janë të lidhura në Government Gateway | matja e bazës | | 15% | | 30% | Përdorimi i Government Gateway është rritur | | |
| 3 | Treguesi: % e institucioneve qeveritare që ekspozojnë shërbimet në e-Kosova | matja e bazës | | 15% | | 30% | Përdorimi i eKosova është rritur | | |
| 4 | Treguesi: identiteti elektronik dhe nënshkrimi elektronik i mundësuar përmes e-Kosova | matja e bazës | | 15% | | 30% | Përdorimi i shërbimeve të identitetit digjital në qeveri është rritur | | |
| **Nr.** | **Veprimi** | **Afati i fundit** | **Buxheti** | | | **Burimi i financimit** | **Institucioni koordinues dhe mbështetës** | **Produkti (Output)** | **Referenca në dokumente** |
| **2023** | **2024** | **2025** |
| III.2.1 | Realizimi i një studimi të qëndrueshmërisë së rrjetit qeveritar me parashikime për kërkesat e ardhshme dhe propozimi i një modeli afatgjatë për rrjetin qeveritar | 2024 |  |  |  | Banka Botërore | ASHI/NJTD | Është kryer studimi i qëndrueshmërisë dhe është sugjeruar një model dhe shtrirje e qëndrueshme afatgjatë |  |
| III.2.2 | Zhvillimi i një qasjeje strategjike për cloud computing me një plan veprimi dhe plan për adoptimin e qasjes për cloud, dhe migrimin në cloud qeveritar të sistemeve kritike të informacionit | 2023 |  |  |  | Banka Botërore | NJTD | Është zhvilluar një qasje strategjike për clous computing me një plan veprimi, duke përfshirë rikuperimin nga fatkeqësitë, rastet e paparashikuara dhe vazhdimësinë e kornizës së operacioneve qeveritare. | [Shembull estonez: Estonian Government Cloud (riigipilv.ee)](https://riigipilv.ee/en) |
| III.2.3 | Zhvillimi i kornizës së rimëkëmbjes nga fatkeqësitë, kontigjencave dhe vazhdimësisë së operacioneve qeveritare | 2023 |  |  |  | Banka Botërore | ASHI | Ështè zhvilluar koriiza |  |
| III.2.4 | Krijimi i Qendrës së Rimëkëmbjes nga Fatkeqësitë (DRC) bazuar në qasjen strategjike të zhvilluar për cloud computing dhe koriizës së rimëkëmbjes | 2024 |  |  |  | Banka Botërore | ASHI | Qendra e rimëkëmbjes nga fatkeqësitë me aftësi minimale (failover ose e ngjashme) është krijuar me aftësinë për t'u përmirësuar për të arritur rikuperimin e plotë nga fatkeqësitë brenda 5 viteve | [Shembull estonez: 2020mar-facts-a4-data-embassy.pdf (e-estonia.com)](https://e-estonia.com/wp-content/uploads/2020mar-facts-a4-data-embassy.pdf) |
| III.2.5 | Transformimi i qendrës primare të të dhënave bazuar në qasjen e zhvilluar strategjike për cloud computing dhe inkuadrimi i klientëve të parë kritik. | 2025 |  |  |  | Banka Botërore | ASHI | Qendra primare e të dhënave punon si ofrues i cloud-it privat me procedura dhe shërbime përkatëse të menaxhimit. Grupi fillestar i shërbimeve të informacionit kritik janë migruar në qendrën e transformuar. | [Shembull estonez: https://www.riigipilv.ee/teenused](https://www.riigipilv.ee/teenused) |
| III.2.6 | Zbatimi i identitetit Digjital në sistemet qeveritare | 2025 |  |  |  | Donatorët | ASHI | Identiteti digjital kombëtar është implementuar në zgjidhjet e qeverisë qendrore | [Home - ID.ee](https://www.id.ee/en/) |
| III.2.7 | Meremetimi i Rrjetit të të Dhënave të Qeverisë dhe sigurimi që ai të jetë I gatshëm për trendet dhe sifudat e të ardhmes | 2025 |  |  |  | Banka Botërore, Buxheti | ASHI | Rrjeti i të Dhënave të Qeverisë është rishikuar dhe i gatshëm për të ardhmen | [Riigivõrgu andmesideteenused | RIA](https://ria.ee/riigi-infosusteem/riigivorgu-teenused/riigivorgu-andmesideteenused) |
| III.2.8 | Meremetimi i Government Gateway (GG) dhe sigurimi që ai të jetë i gatshëm për trendet dhe sifudat e të ardhmes, si dhe ngritja e mundësive të sistemeve themelore për të ndërvepruar përmes GG | 2025 |  |  |  | Banka Botërore | ASHI | Pronësia dhe koordinimi i GG është vendosur në ASHI. Government Gateway i gatshëm për të ardhmen dhe i ndërlidhur me sisteme shtesë. Mbështeten sistemet e nevojshme të informacionit dhe janë rritur mundësitë e GG. | [X-tee iseteenindus](https://www.x-tee.ee/home) |
| III.2.9 | Avansimi dhe zgjerimi i mundësitëve të portalit eKosova | 2025 (në vazhdim e sipër) |  |  |  | Banka Botërore | ASHI | Pronësia dhe koordinimi i e-Kosova është vendosur në ASHI. Mundësitë e e-Kosova janë avansuar dhe zgjeruar. Sistemet kritike të informacionit janë të integruara. | [Eesti.ee](https://www.eesti.ee/en) |
|  | **Buxheti total për objektivin specifik III.2** |  | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
|  | …nga të cilat kapitale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …nga të cilat rrjedhëse |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **III.3** | **Objektivi specifik: Vegla të mbështetjes administrative të krijuar dhe në përdorim** | | | | | | | | |
| 1 | Treguesi: numri i sistemeve administrative qendrore të përdorura nga institucionet qeveritare | matja e bazës | | 30% | | 70% | Rritja e numrit të sistemeve jo kritike të informacionit që përdorin infrastrukturën e ofruar nga qendra | | |
| **Nr.** | **Veprimi** | **Afati i fundit** | **Buxheti** | | | **Burimi i financimit** | **Institucioni koordinues dhe mbështetës** | **Produkti (Output)** | **Referenca në dokumente** |
| **2023** | **2024** | **2025** |
| III.3.1 | Unifikimi i procedurave administrative dhe mbështetëse për të menaxhuar projektet, proceset, kontratat dhe kontraktorët në të njëjtën mënyrë në të gjithë sektorin publik | 2024 |  |  |  | Donatorët, buxheti | ASHI | Procedurat administrative janë unifikuar për të lejuar futjen e platformave të përbashkëta. |  |
| III.3.2 | Planifikimi, dizajnimi dhe zbatimi i platformave të përbashkëta ndërqeveritare për procese të brendshme të unifikuara (p.sh. menaxhimi i dokumenteve, menaxhimi i detyrave, BNj, menaxhimi i inventarit, ERP, monitorimi i strategjisë, menaxhimi i performancës) | 2025 |  |  |  | Banka Botërore | NJTD/ASHI | Platformat e përbashkëta ndërqeveritare janë prioritizuar, projektuar dhe zbatuar | [Document exchange layer DHX | RIA](https://ria.ee/en/state-information-system/data-exchange-platforms/document-exchange-layer-dhx) |
| III.3.3 | Zbatimi i menaxhimit të portofolit të projekteve dhe rishikimi i mundësive të prokurimit për të përmirësuar angazhimin e sektorit privat dhe zhvillimin transparent të projekteve | 2025 |  |  |  | Donatorët | ASHI | Janë zbatuar ndryshimet në menaxhimin e projektit dhe procedurat e prokurimit | [Riigihangete register 4.10.15 (riigihanked.riik.ee)](https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/) |
|  | **Buxheti total për objektivin specifik III.3** |  | **-** | **-** | **-** |  |  |  | <https://mkm.ee/media/7343/download> |
|  | …nga të cilat kapitale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …nga të cilat rrjedhëse |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Buxheti total për objektivin strategjik III** |  | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
|  | …nga të cilat kapitale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …nga të cilat rrjedhëse |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Nr.** | **Objektivat strategjike dhe specifike, treguesit dhe veprimet** | **Vlera bazë (2023)** | | **Synimi i përkohshëm (2024)** | | **Synimi i vitit të fundit (2025)** | **Rezultati** | | |
| **IV.** | **Objektivi strategjik: Shërbimet digjitale publike të përqendruara te përdoruesit, gjithëpërfshirëse dhe të përdorura në mënyrë aktive** | | | | | | | | |
| **1** | Treguesi: Përqindja e shërbimeve qendrore dhe lokale në administratën publike që janë digjitalizuar | 5.3% e përdoruesve të internetit kanë dorëzuar formularët online | | 10% | | 15% | Qytetarët u besojnë kanaleve digjitale dhe zgjedhin shërbimet digjitale | | |
|  | Treguesi: % e kursimeve të kostos për qytetarët dhe bizneset | N/A | |  | |  | Rritja e kursimeve në kosto | | |
| **IV.1** | **Objektivi specifik: Parakushte të krijuara për shërbimet digjitale në sektorin publik** | | | | | | | | |
| 1 | Treguesi: Shkalla (%) e digjitalizimit të shërbimeve që lidhen me regjistrat bazë | matja e bazës | | 30% | | 70% | Procedurat manuale në aktivitetet e "zyrës së mbrapme" (back-office) për shërbimet kryesore janë zvogëluar | | |
| **Nr.** | **Veprimi** | **Afati i fundit** | **Buxheti** | | | **Burimi i financimit** | **Institucioni koordinues dhe mbështetës** | **Produkti (Output)** | **Referenca në dokumente** |
| **2023** | **2024** | **2025** |
| IV.1.1 | Identifikimi i regjistrave kryesorë nga të cilët varen ofruesit e tjerë të shërbimeve (p.sh. regjistri civil, regjistri i adresave, regjistri i bizneseve) | 2023 | - | - | - | - | NJTD | Regjistrat bazë janë identifikuar dhe përshkruar | [https://et.wikipedia.org/wiki/P%C3%B5hiregister https://rahvaloendus.ee/en/census-2021/use-of-state-databases](https://et.wikipedia.org/wiki/P%C3%B5hiregister) |
| IV.1.2 | Sigurimi i statusit prioritar për zhvillimin e regjistrave bazë përmes legjislacionit dhe financimit të qëndrueshëm | 2024 |  |  |  | Donatorët | NJTD/ASHI | Statusi prioritar i regjistrave bazë është trajtuar në legjislacion dhe financimi i qëndrueshëm është siguruar | https://mkm.ee/media/7327/download |
| IV.1.3 | Sigurimi që përdorimi i mundësuesve teknikë është obligativ, dhe mbështetja e ofruesve të shërbimeve në adoptimin e mundësuesve teknikë | 2025 |  |  |  | Donatorët | ASHI | Përdorimi i mundësuesve teknikë qendrorë është i detyrueshëm me legjislacion, dhe është krijuar e zbatuar një program (logjikë) mbështetës. | [Central authentication services | RIA](https://ria.ee/en/state-information-system/electronic-identity-eid-and-trust-services/central-authentication-services) |
| IV.1.4 | Zhvillimi i një plani dhe fillimi i zbatimit të proceseve të shërbimit mbështetës plotësisht digjital me mekanizmat e sigurimit të cilësisë së të dhënave | 2025 |  |  |  | Donatorët | ASHI | Aftësia për të digjitalizuar dhe riinxhinieruar shërbimet publike, plani mbështetës është zbatuar | [Digiteenuste arendamine | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (mkm.ee)](https://mkm.ee/digiriik-ja-uhenduvus/digiteenused/digiteenuste-arendamine) |
|  | **Buxheti total për objektivin specifik IV.1** |  | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
|  | …nga të cilat kapitale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …nga të cilat rrjedhëse |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **IV.2** | **Objektivi specifik: Korniza dhe praktikat e mira për (ri)dizajnim të shërbimeve në sektorin publik të zhvilluara** | | | | | | | | |
| 1 | Treguesi: Përqindja e shërbimeve që janë krijuar duke përdorur kritere të caktuara. | matja e bazës | | 50% | | 100% | Vetëdijësimi për rregullat e përditësuara të dizajnimit të shërbimeve është përhapur tek të gjitha palët e interesit në sektorin publik | | |
| **Nr.** | **Veprimi** | **Afati i fundit** | **Buxheti** | | | **Burimi i financimit** | **Institucioni koordinues dhe mbështetës** | **Produkti (Output)** | **Referenca në dokumente** |
| **2023** | **2024** | **2025** |
| IV.2.1 | Zhvillimi i standardeve dhe udhëzimeve të unifikuara të dizajnimit të shërbimeve për shërbimet digjitale publike | 2024 |  |  |  | Donatorët | NJTD/ASHI | Zbatimi i rregullave dhe udhëzimeve për të analizuar dhe planifikuar ridizajnimin e së paku 1 shërbimi vendimtar për rritjen ekonomike të Kosovës (p.sh. tatimet, përfitimet, ...) | [https://mkm.ee/media/7326/download  Guidlines: https://digiriik.eesti.ee/riiklikud-juhised](https://mkm.ee/media/7326/download) |
| IV.2.2 | Krijimi i mbështetjes së zbatimit të standardeve të unifikuara të dizajnimit të shërbimeve gjatë zhvillmit të shërbimeve të reja ose ridizajnimit të shërbimeve (përfshirë aftësitë e shkëmbimit të informacionit dhe përditësimit) | 2025 |  |  |  | Donatorët | ASHI | Janë rregulluar dhe zbatuar standardet e unifikuara të dizajnimit të shërbimeve për shërbimet e reja dhe ekzituese, dhe është krijuar një program për rritjen e vetëdijësimit | [https://mkm.ee/media/7325/download  https://digiriik.eesti.ee/riiklikud-juhised Service business panel - https://digiriik.eesti.ee/kusi-abi/aripaneel](https://mkm.ee/media/7325/download) |
| IV.2.3 | Zbatimi i pilot programeve për ri-inxhinierimin e ofrimit të shërbimit bazuar në qasjen e ngjarjeve jetësore | 2025 |  |  |  | Banka Botërore | NJTD | Pilot programi është zbatuar | [Sündmusteenused | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (mkm.ee)](https://mkm.ee/digiriik-ja-uhenduvus/digiteenused/sundmusteenused) |
|  | **Buxheti total për objektivin specifik IV.2** |  | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
|  | …nga të cilat kapitale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …nga të cilat rrjedhëse |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **IV.3** | **Objektivi specifik: Shërbimet digjitale publike të përdorura në mënyrë aktive** | | | | | | | | |
| 1 | Treguesi: Shkalla e kënaqësisë me shërbimet e digjitalizuara | matja e bazës | | +10% | | +30% | Rritja e kënaqësisë me shërbimet digjitale | | |
| 2 | Treguesi: Numri i qytetarëve që përdorin Qendrën e Integruar të Shërbimeve në Prishtinë | matja e bazës | | +10% | | +30% | Rritja e përdorimit të Qendrës së Integruar të Shërbimeve | | |
| **Nr.** | **Veprimi** | **Afati i fundit** | **Buxheti** | | | **Burimi i financimit** | **Institucioni koordinues dhe mbështetës** | **Produkti (Output)** | **Referenca në dokumente** |
| **2023** | **2024** | **2025** |
| IV.3.1 | Fuqizimi i vendimmarrjes së bazuar në të dhëna (e-Kosova, analiza e të dhënave, hulumtimi i përdoruesve, angazhimi i shoqërisë civile) | 2025 |  |  |  | Banka Botërore | NJTD/ASHI | Të dhënat e disponueshme për vendimmarrje |  |
| IV.3.2 | Kryerja e një ankete rreth opinioneve dhe qëndrimeve ndaj digjitalizimit dhe përdorimit të shërbimeve digjitale publike | 2025 |  |  |  | Banka Botërore | NJTD/ASHI | Rezultatet e anketës përdoren si të dhëna për planifikimin e aktiviteteve të komunikimit dhe marketingut | [Studies, analyses, overviews | RIA](https://ria.ee/en/authority-news-and-contact/news-media-contact/studies-analyses-overviews) |
| IV.3.3 | Zhvillimi dhe zbatimi i programit të përfshirjes së qytetarëve (informimit, edukimit dhe komunikimit) për shërbimet digjitale | 2025 |  |  |  | Banka Botërore | ASHI | Programi është krijuar dhe ka filluar zbatimi | <https://mkm.ee/media/7357/download> |
| IV.3.4 | Forcimi dhe përmirësimi i zgjidhjes teknike të qendrës së kontaktit për të ofruar mbështetje shumëkanalëshe për qytetarët | 2025 |  |  |  | Banka Botërore | ASHI | Qendra e shërbimit është forcuar | [Suve – chatbot by eeBot](https://eebot.ee/en/) |
| IV.3.5 | Zbatimi i një ankete të rregullt të përdorimit të shërbimeve digjitale publike dhe të reagimit të klientëve | 2025 |  |  |  | Donatorët (BB) | ASHI | Metodologjia e rishikimit dhe rishikimi i rregullt i përdorimit të shërbimeve digjitale dhe reagimet e klientëve janë zbatuar | <https://juhtimislauad.stat.ee/et/info-ja-kommunikatsioonitehnoloogia-14> |
| IV.3.6 | Pilotimi i krijimit të Qendrës së Integruar të Shërbimeve për qasje më të gjerë të publikut në shërbimet digjitale publike | 2024 |  |  |  | Donatorët (BB) | MPB/NJTD | Është realizuar pilot projekti në Prishtinë |  |
|  | **Buxheti total për objektivin specifik IV.3** |  | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
|  | …nga të cilat kapitale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …nga të cilat rrjedhëse |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Buxheti total për objektivin strategjik IV** |  | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
|  | …nga të cilat kapitale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …nga të cilat rrjedhëse |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Nr.** | **Objektivat strategjike dhe specifike, treguesit dhe veprimet** | **Vlera bazë (2023)** | | **Synimi i përkohshëm (2024)** | | **Synimi i vitit të fundit (2025)** | **Rezultati** | | |
| **V.** | **Objektivi strategjik: Organizatat dhe sistemet qeveritare të qëndrueshme ndaj kërcënimeve kibernetike** | | | | | | | | |
| **1** | Treguesi: Rezultati i indeksit të kapacitetit të sigurisë kibernetike të qeverisë (sipas Varieties of Democracy) | -1.3 (in 2021) | |  | | -0.6 | Qeveria është më e qëndrueshme ndaj sulmeve të sigurisë kibernetike | | |
| **V.1** | **Objektivi specifik: Kërkesat e përbashkëta për siguri kibernetike të përcaktuara dhe zbatuara** | | | | | | | | |
| 1 | Treguesi: Përqindja e organizatave qeveritare që i kanë zbatuar kërkesat e unifikuara për sigurinë kibernetike | 0% | | 35% | | 75% | Organizatat qeveritare janë më të vetëdijshme për kërkesat e nevojshme të sigurisë kibernetike për të përmbushur | | |
| 2 | Treguesi: Përqindja e organizatave qeveritare me vlerësime gjithëpërfshirëse të sigurisë kibernetike të përfunduara | 0% | | 35% | | 75% | Organizatat qeveritare të përgatitura më mirë për incidentet kibernetike | | |
| **Nr.** | **Veprimi** | **Afati i fundit** | **Buxheti** | | | **Burimi i financimit** | **Institucioni koordinues dhe mbështetës** | **Produkti (Output)** | **Referenca në dokumente** |
| **2023** | **2024** | **2025** |
| V.1.1 | Zbatimi i kërkesave të unifikuara të sigurisë kibernetike për të gjitha organizatat dhe sistemet qeveritare, në përputhje me standardet e njohura ndërkombëtarisht të sigurisë kibernetike | 2024 |  |  |  | Donatorët | ASHI | Janë vendosur kërkesa të unifikuara të sigurisë kibernetike për të gjitha organizatat dhe sistemet qeveritare | <https://mkm.ee/digiriik-ja-uhenduvus/kuberturvalisus/riigi-kuberturvalisuse-tagamine> |
| V.1.2 | Zbatimi i një metodologjie të përbashkët të vlerësimit të rrezikut të sigurisë kibernetike për organizatat qeveritare | 2023 |  |  |  | Donatorët | ASHI | Është krijuar një metodologji e përbashkët e vlerësimit të rrezikut të sigurisë kibernetike për organizatat qeveritare |  |
| V.1.3 | Kryerja e një vlerësimi gjithëpërfshirës të rrezikut kibernetik në organizatat qeveritare dhe sistemet e tyre, sigurimi që masat e zbatuara të sigurisë janë të përshtatshme për rreziqet e identifikuara | 2025 |  |  |  | Donatorët | ASHI | Është kryer një vlerësim gjithëpërfshirës i rrezikut kibernetik në organizatat qeveritare dhe sistemet e tyre, dhe janë zbatuar masat e sigurisë |  |
| V.1.4 | Vendosja e monitorimit të sistemit dhe regjistrimit të ngjarjeve (event logging) në organizatat/sistemet qeveritare për të zbuluar dhe për t'iu përgjigjur kërcënimeve dhe sulmeve kibernetike | 2025 |  |  |  | Donatorët | ASHI | Është vendosur monitorimi i sistemit dhe regjistrimi i ngjarjeve në organizatat/sistemet qeveritare |  |
|  | **Buxheti total për objektivin specifik V.1** |  | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
|  | …nga të cilat kapitale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …nga të cilat rrjedhëse |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **V.2** | **Objektivi specifik: Planet dhe kapacitetet për reagim ndaj incidenteve në sistemet qeveritare të krijuara** | | | | | | | | |
| 1 | Treguesi: Përqindja e organizatave qeveritare me procese dhe kritere të raportimit të incidenteve kibernetike dhe plan reagimi ndaj krizave | 0% | | 35% | | 75% | Kapaciteti i përmirësuar për reagimin ndaj incidenteve kibernetike dhe zgjidhjen e tyre | | |
| 2 | Treguesi: Përqindja e organizatave qeveritare që kanë marrur pjesë në ushtrimet për kriza kibernetike | 0% | | 35% | | 75% | Kapaciteti i përmirësuar për reagimin ndaj incidenteve kibernetike dhe zgjidhjen e tyre | | |
| **Nr.** | **Veprimi** | **Afati i fundit** | **Buxheti** | | | **Burimi i financimit** | **Institucioni koordinues dhe mbështetës** | **Produkti (Output)** | **Referenca në dokumente** |
| **2023** | **2024** | **2025** |
| V.2.1 | Krijimi dhe zbatimi i proceseve dhe kritereve për raportim të incidenteve kibernetike | 2024 |  |  |  | Donatorët | ASHI | Procese dhe kriteret e raportimit të incidenteve kibernetike janë krijuar dhe zbatuar |  |
| V.2.2 | Miratimi i planeve të reagimit ndaj incidenteve dhe krizave kiberrnetike | 2025 |  |  |  | Donatorët | ASHI | Janë miratuar plane për incidente kibernetike dhe reagim ndaj krizave |  |
| V.2.3 | Zbatimi i ushtrimeve të rregullta qeveritare për kriza kibernetike në nivel menaxherial dhe teknik/operativ | 2025 |  |  |  | Donatorët | ASHI | Janë realizuar ushtrime të rregullta qeveritare për kriza kibernetike |  |
|  | **Buxheti total për objektivin specifik V.2** |  | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
|  | …nga të cilat kapitale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …nga të cilat rrjedhëse |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **V.3** | **Objektivi specifik: Resurse të rialokuara për sigurinë kibernetike në organizatat qeveritare dhe domenet e specializuara** | | | | | | | | |
| 1 | Treguesi: Përqindja e organizatave qeveritare me një buxhet të veçantë për siguri kibernetike | 0% | | 35% | | 75% | Resurse të riitura materiale për sigurinë kibernetike | | |
| 2 | Treguesi: Përqindja e organizatave qeveritare me CISO të emëruar | 0% | | 35% | | 75% | Reurse njerëzore të rritura për sigurinë kibernetike | | |
| **Nr.** | **Veprimi** | **Afati i fundit** | **Buxheti** | | | **Burimi i financimit** | **Institucioni koordinues dhe mbështetës** | **Produkti (Output)** | **Referenca në dokumente** |
| **2023** | **2024** | **2025** |
| V.3.1 | Prezantimi i dispozitave ligjore për të përfshirë buxhetin e sigurisë kibernetike në mënyrë të qartë në buxhetin e TIK të institucioneve qeveritare | 2023 |  |  |  |  | DTU | Është alokuar një buxhet i veçantë për siguri kibernetike |  |
| V.3.2 | Përcaktimi i përgjegjësive të menaxhimit të sigurisë kibernetike dhe caktimi i një CISO me aftësi dhe mandat adekuat në secilin institucion relevant qeveritar | 2025 |  |  |  | Budget | MIA/DTU | Përcaktimi i përgjegjësve të menaxhimit të sigurisë kibernetike dhe caktimi i një CISO me aftësi dhe mandat adekuat |  |
|  | **Buxheti total për objektivin specifik V.3** |  | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
|  | …nga të cilat kapitale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …nga të cilat rrjedhëse |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Buxheti total për objektivin strategjik V** |  | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
|  | …nga të cilat kapitale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …nga të cilat rrjedhëse |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Nr.** | **Objektivat strategjike dhe specifike, treguesit dhe veprimet** | **Vlera bazë (2023)** | | **Synimi i përkohshëm (2024)** | | **Synimi i vitit të fundit (2025)** | **Rezultati** | | |
| **VI.** | **Objektivi strategjik: Inovacioni në e-Qeverisje i mbështetur nga partneritetet publiko-private në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar** | | | | | | | | |
| 1 | Treguesi: Numri i projekteve inovative të zhvilluara nga partneritete të përbashkëta kombëtare dhe ndërkombëtare | N/A, duhet të zhvillohet metodologjia | | +5% | | +15% | Teknologjitë në zhvillim (p.sh. blockchain, AI, IoT) janë pilotuar për t'u adresuar trendet dhe sfidat e së ardhmes për e-Qeverinë dhe shërbimet digjitale publike | | |
| **VI.1** | **Objektivi specifik: Krijimi i një formati bashkëpunimi që fokusohet kryesisht në aktivitete intenzive kërkimore** | | | | | | | | |
| 1 | Treguesi: Numri i projekteve të bashkëpunimit me akademinë | Vlera bazë (2023) | | +5 | | +10 | Si sektori publik ashtu edhe akademia përfitojnë nga numri i rritur i projekteve të bashkëpunimit në fushën e qeverisjes elektronike. | | |
| **Nr.** | **Veprimi** | **Afati i fundit** | **Buxheti** | | | **Burimi i financimit** | **Institucioni koordinues dhe mbështetës** | **Produkti (Output)** | **Referenca në dokumente** |
| **2023** | **2024** | **2025** |
| VI.1.1 | Krijimi i një tryeze të rrumbullakët të nivelit të lartë për transformimin digjital, e mbajtur rregullisht, me përfaqësues nga akademia, sektori privat dhe shoqëria civile | 2024 |  |  |  | Buxheti | NJTD | Krijimi dhe ekzekutimi i statutit të tryezës së rrumbullakët. |  |
| VI.1.2 | Vendosja e masave mbështetëse për aktivitetet kërkimore në fushën e sigurisë kibernetike (në bashkëpunim midis akademisë, sektorit publik dhe privat) | 2025 |  |  |  | Donatorët | ASHI | Krijimi i një programi mbështetës me kërkime intensive. |  |
| VI.1.3. | Krijimi i pilot projekteve (sandbox) për kërkime rreth trendeve teknologjike që e-qeverisja t'i mbijetojë sfidat e së ardhmes | 2025 |  |  |  | Donatorët | ASHI | Janë zbatuar pilot projektet |  |
|  | **Buxheti total për objektivin specifik VI.1** |  | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
|  | …nga të cilat kapitale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …nga të cilat rrjedhëse |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VI.2** | **Objektivi specifik: Nxitja e inovacionit më të gjerë brenda administratës publike dhe pilotimi i projekteve që bazohen në teknologji të reja në zhvillim** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Treguesi: Celula e inovacionit në sektorin publik është krijuar | Jo | | Jo | | Po | Janë rritur kapacitetet për inovacion në sektorin publik | | |
| **Nr.** | **Veprimi** | **Afati i fundit** | **Buxheti** | | | **Burimi i financimit** | **Institucioni koordinues dhe mbështetës** | **Produkti (Output)** | **Referenca në dokumente** |
| **2023** | **2024** | **2025** |
| VI.2.1 | Krijimi i (një skemë përshpejtuesi fillestar dhe) një celule inovacioni në sektorin publik | 2025 |  |  |  | Banka Botërore | ASHI | Krijimi i celulës teknike dhe organizative, mjedisi i zbatimit për pilot projektet duke përdorur teknologjitë në zhvillim |  |
| VI.2.2 | Hartimi i udhërrëfyesve të inovacionit për zhvillimin dhe adresimin e sfidave të së ardhmes së shërbimeve digjitale publike dhe sistemeve të informacionit | 2025 |  |  |  | Donatorët | ASHI | Janë hartuar udhërrëfyesit e inovacionit |  |
| VI.2.3 | Krijimi i një programi për hackathons dhe organizimi i ngjarjeve bashkë-krijuese | 2025 |  |  |  | Donatorët | ASHI | Program për ngjarje bashkë-krijuese dhe ndërtim motivimi | Hackaton i Qeverisë së Estonisë: https://garage48.org/events/digiriigi-hakaton |
| VI.2.4 | Krijimi i një programi inovacioni për adresimin e sfidave të së ardhmes të digjitalizimit të qeverisë, dhe krijimi i një çmim për digjitalizimin në sektorin publik | 2025 |  |  |  | Donatorët | ASHI | Programi i inovacionit ka filluar dhe rregullorja e dhënies së çmimeve është hartuar |  |
|  | **Buxheti total për objektivin specifik VI.2** |  | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
|  | …nga të cilat kapitale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …nga të cilat rrjedhëse |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VI.3** | **Objektivi specifik: Bashkëpunimi ndërkombëtar në fushën e qeverisjes elektronike i koordinuar dhe efektiv** | | | | | | | | |
| 1 | Treguesi: Numri i anëtarësimeve në organizatat e e-Qeverisjes | Për t'u matur (baza) dhe varet nga metodologjia | | +5% | | +10% | Rritja e numrit të anëtarësimeve | | |
| **Nr.** | **Veprimi** | **Afati i fundit** | **Buxheti** | | | **Burimi i financimit** | **Institucioni koordinues dhe mbështetës** | **Produkti (Output)** | **Referenca në dokumente** |
| **2023** | **2024** | **2025** |
| VI.3.1 | Ngritja e koordinimit qendror të bashkëpunimit ndërkombëtar dhe angazhimi i ekspertizës së huaj në fushën e e-Qeverisjes | 2025 |  |  |  | Buxheti | NJTD | Është ngritur koordinimi qendror |  |
| VI.3.2 | Angazhimi i sektorit privat në partneritete me trupa ndërkombëtarë dhe ekspertë të huaj | 2025 |  |  |  | Buxheti | NJTD | Janë krijuar programe partneriteti |  |
| Vi.3.3 | Anëtarësimi në trupat dhe indekset ndërkombëtare të e-qeverisjes |  |  |  |  | Buxheti | NJTD | Anëtarësimi në trupat dhe indekset ndërkombëtare të e-qeverisjes |  |
|  | **Buxheti total për objektivin specifik VI.3** |  | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
|  | …of which capital |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …of which recurrent |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Buxheti total për objektivin strategjik VI** |  | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
|  | …nga të cilat kapitale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …nga të cilat rrjedhëse |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Buxheti total për Planin e Veprimit** |  | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
|  | …nga të cilat kapitale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …nga të cilat rrjedhëse |  |  |  |  |  |  |  |  |